附件

重点任务清单

| 序号 | 工作任务 | 目标及完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立科学精准的数字决策体系 |  |  |  |
| （一）强化宏观经济决策支撑 |  |  |  |
| 1 | 构建一体化的数字决策体系 | 2024年底，通过数字决策系统进行模块化分析和政策模拟来实施趋势预判、精准调控，开展政府数据治理、社会治理和公共服务应用等领域的决策咨询研究，为政府决策提供专业支撑，形成以大数据为支撑的科学化、精准化决策体系。 | 市政府办公室牵头，市政府有关部门、县（市、区）政府配合 |
| 2 | 提升政务服务效能监管能力 | 2022年底，完成景德镇市政务服务效能监管平台建设，能够对全市各部门、各县（市、区）政务服务效能情况进行全面监测。 | 市政数局牵头, 市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （二）推进行业经济决策应用 |  |  |  |
| 3 | 推进工业运行监测 | 2023年底，完成景德镇市工业互联网安全态势感知平台建设。 | 市工信局牵头 |
| 4 | 推进数字财政建设 | 2022年底，建成预算管理一体化系统。 2023年底，基本建成财政数据分析平台和社会保障资金信息管理系统。 2024年底，实现财政数据综合分析利用。 | 市财政局牵头 |
| 二、打造全方位多领域的综合监管体系 |  |  |  |
| （一）升级改造执法监管平台 |  |  |  |
| 5 | 扩大“互联网+监管”平台应用广度和深度 | 2022年底，形成与全市权力清单相协同的监管事项目录清单并实施动态管理。 2023年底，非现场监管资源对接率达50％，监管数据共享率达70％。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 6 | 提升“双随机、一公开”执法监督平台应用覆盖度 | 2024年底，根据市场主体信用等级分类的等级开展双随机、一公开监管工作，对违法失信者提高双随机抽查频次比例，对守法诚信者减少和降低双随机抽查频次比例。 | 市市场监管局牵头，市政府有关部门配合 |
| （二）深化重点监管领域应用 |  |  |  |
| 7 | 市场监管 | 2022年底，依托赣溯源平台，提升重点食品溯源监管能力。 2023年底，全市80％以上零售药店达到智慧药店建设标准，入驻线上线下一体化智慧药店服务平台。 | 市市场监管局牵头 |
| 8 | 工程监管 | 2024年底，推进与省级相关系统和数据资源的对接和运用，加快建设工程质量安全监管系统，实现对危大工程、工程消防检测、工地人员、工地扬尘、施工噪声、泥头车等工程施工现场的各项监测数据进行数据采集、共享数据和深度分析。 | 市住建局、市城管局、市政数局牵头 |
| （三）加强信用监管互联互通 |  |  |  |
| 9 | 完善信用体系 | 2022年底，做好信用数据归集共享工作，推进信用主体公共信用综合评价运用。 2024年底，配合省级层面建设科研诚信责任主体评价体系，升级市级信用平台功能模块，加快“信易贷”推广应用，推动全市社会信用体系建设加快发展。 | 市发改委牵头，市科技局、市市场监管局、市税务局、市商务局、市文旅局、市银保监分局、市民政局、市人社局等有关部门配合 |
| 三、建立共治共享的协同治理体系 |  |  |  |
| （一）智慧化城市治理 |  |  |  |
| 10 | 推进新型智慧城市建设 | 2023年底，建立和完善城市大数据资源中心、云计算中心。 2024年底，城市“智慧大脑”通用平台基本建设完成。 | 市政数局牵头，市政府有关部门配合 |
| 11 | 推进智慧社区建设 | 2023年底，搭建智慧社区信息管理平台，构建社区智慧服务体系，完成社区基础设施数字化、智能化改造，建成数字化社区便民服务中心。 | 各县（市、区）政府牵头 |
| （二）精细化社会治理 |  |  |  |
| 12 | 推进“智慧司法”建设 | 2024年底，完成全面依法治市信息化、行政立法信息化、行政执法信息化、刑事执行信息化、公共法律服务信息化、政务管理信息化六大应用建设，建成综合集成、业务协同、信息共享、智能高效的景德镇智慧司法新格局。 | 市司法局牵头 |
| 13 | 推进社会治安智能化建设 | 2022年底，完成公安基础信息化项目建设。完善公安基础信息化建设，补齐大数据平台基础建设短板，提高我市公安各警种业务数据采集治理的综合效率，为我市公安大数据平台建设奠定丰富高效的数据源泉。 2024年底，推进“雪亮工程”建设，实现公共安全视频监控联网应用。公安信息化基础支撑能力和公安应用支撑体系进一步夯实，智慧公安建设、移动警务应用取得新进展，警务工作数字化转型和警务数据的安全、合法、合规、有条件共享稳步推进。 | 市政数局、市公安局牵头 |
| 14 | 提升社会矛盾化解能力 | 2024年底，根据省级部署，配合建成农村“法律明白人网校”智慧平台，实现“掌上培养”“指尖服务”。 | 市司法局牵头 |
| 15 | 推进基层智慧治理 | 2023年底，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖，实现涉农服务事项在线办理。 2024年底，推动更多政务服务事项乡村办理“小事不出门、大事不出村”。 | 各县（市、区）政府牵头 |
| （三）智能化生态治理 |  |  |  |
| 16 | 推进自然资源保护数字化应用 | 2022年底，建成景德镇市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、自然资源卫星遥感应用市级节点，完成自然资源执法监察智能管理平台、景德镇市国土空间基础信息平台等项目建设。 2024年底，基本建成景德镇市国土空间大数据共享与服务平台，基本建成自然资源三维立体时空数据库，实现自然资源调查监测数据成果立体化统一管理。 | 市政数局、市自然资源规划局牵头 |
| 17 | 推进智慧林业建设 | 2024年底，建成市级林长制智慧管理平台，建设景德镇市林长制大数据系统，与省级平台对接，实现数据互通。完成森林防火视频监控系统升级改造，提升设备的覆盖率和在线率、提高防火监控、预警能力。 | 市政数局、市林业局牵头 |
| 18 | 统筹智慧水利建设 | 2024年底，完善监测体系、建设水利云数据中心、完善九项智慧水利应用体系，重点建设完成景德镇市城市防洪管理信息平台建设。 | 市政数局、市水利局牵头 |
| 19 | 强化生态环境监测 | 2024年底，按照省生态环境厅工作部署和时序进度要求，配合基本完成生态环境大数据资源中心二期工程，全面推进生态环境智能监管应用建设工程，深化水、气、土、应对气候、固废、辐射、环评、监测、执法等核心业务系统建设。 | 市生态环境局牵头 |
| 20 | 推进生态文明数字化转型 | 2024年底，依托江西省“生态云”大数据应用平台，持续完善生态文明建设各类数据。 | 市发改委牵头 |
| （四）科学化应急管理 |  |  |  |
| 21 | 应急管理 | 2022年底，建立健全安全生产综合监控机制。依托全省自然灾害普查成果，初步建成全市灾害数据库。 2023年底，配合省应急厅做好矿山安全风险监测系统建设和危险化学品、烟花爆竹安全风险监测预警系统智能化升级的有关工作，接入全省灾害风险监测综合分析平台。推广应用场景化灾害损失评估模型；逐步完善信息采集设备、通信链路装备、通信警报、通信终端、现场指挥装备、辅助保障装备等。 2024年底，建成符合全省统一要求的“智赣119”消防物联网大数据平台和市县两级全覆盖的运维中心。 | 市应急局、市消防救援支队、市政数局牵头，相关成员单位配合 |
| 四、构建便捷普惠的公共服务体系 |  |  |  |
| （一）打造泛在可及的服务体系 |  |  |  |
| 26 | 推动惠企服务精准高效 | 2022年底，梳理汇聚国家省市县四级惠企政策，用好全省统一惠企政策兑现平台“惠企通”，实现政策信息发布同步，兑现服务同步，数据统计同步。完成市本级免申即享类事项25项、即申即享类事项10项、承诺兑现类事项30项，各县（市、区）惠企政策兑现服务事项20项。 2023年底，省市县三级符合要求的惠企政策全部实现免申即享、即申即享和承诺兑现。 2024年底，进一步拓展提升“惠企通”平台功能，实现所有惠企政策兑现通过平台完成。 | 市政数局牵头，市直有关单位，各县（市、区）政府落实 |
| （二）提供普惠均等的民生服务 |  |  |  |
| 27 | 社会保障 | 2024年底，建成以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”服务管理模式。 | 市人社局牵头 |
| 28 | 民政服务 | 2024年底，实现民政主要业务信息化基本全覆盖，民政基本公共服务事项网上办理率达到80％以上。 | 市民政局、市政数局牵头 |
| 29 | 教育教学 | 2024年底，“互联网+教育”大平台建设初见成效，智慧阅读、智慧安防等全面推进，实现全市智慧校园全覆盖。 | 市教体局牵头 |
| 30 | 交通运输 | 2022年底，全市16个不停车检测点全部公示启用。建成第三方安全监测（“两客一危”车辆为主）平台；升级12328交通运输服务监督电话平台；实现市西客站、乐平汽车站2个一级客运场站可视化。 2023年底，实现浮梁县“四好”农村路可视化；实现市域内9个高速路口和普通公路等主要路口道路交通可视化。 2024年底，聚焦综合交通运输重点行业领域，逐步完善智慧交通相关项目。 | 市交通局牵头，各县（市、区）交通局配合 |
| 31 | 医疗保障 | 2024年底，建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。 | 市医保局牵头 |
| 32 | 卫生健康 | 2022年底，全市智慧医院覆盖率达到50％。 2023年底，全市智慧医院覆盖率达到70％。 2024年底，全市智慧医院覆盖率达到80％，基本建成市县乡三级远程医疗服务体系。 | 市卫健委牵头 |
| 33 | 安居服务 | 2024年底，推进与省住建大数据平台的对接和运用，汇集房产交易网签数据，实现从房地产开发、房屋交易、物业服务到房屋征收的全生命周期闭环管理。完成住房公积金监管和服务平台改造。 | 市住建局、市公积金管理中心牵头 |
| 34 | 智慧商务 | 2024年底，建成集招商推介、投资咨询、项目建设、政务服务、投诉维权于一体的投资促进体系。 | 市政数局、市商务局牵头 |
| 35 | 文化旅游 | 2022年底，实现全市5A级景区数字应用服务全覆盖，市级博物馆数字应用初步覆盖。 2023年底，实现全市60％的4A级以上旅游景区数字应用服务全覆盖，市级博物馆数字应用服务基本覆盖。 2024年底，实现全市90％的4A级以上旅游景区、市级博物馆数字应用服务全覆盖。 | 市政数局、市文旅局牵头 |
| 36 | 陶瓷产业 | 2022年底，建成中国陶瓷产业智联网平台。 | 市工信局牵头，国家试验区管委会办公室、市统计局、市市场监督管理局等市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 五、建立高效协同的政务运转体系 |  |  |  |
| （一）促进政务一体化大协同 |  |  |  |
| 37 | 升级拓展“赣政通” | 2022年底，打通“赣政通”“赣服通”服务通道，实现市县乡三级政府系统、所属事业单位全覆盖。 2024年底，分厅门户建设完成，市县乡村四级全覆盖。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 38 | 推进内部业务流程优化 | 2022年底，完成跨部门、跨层级协同事项梳理，赣政通上线内跑事项40项。 2023年底，编制“一次不跑”“只跑一次”清单，协同事项网上办理，实现机关内部办事“最多跑一次”达50％以上。 2024年底，基本实现机关内部办事“最多跑一次”。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （二）促进政务运转提质增效 |  |  |  |
| 39 | 建立大数据辅助科学决策机制 | 2024年底，依托省级统一的决策信息资源系统、政策法规咨询库和决策案例库，构建多源数据智能分析模型和大数据综合分析系统。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 40 | 推动公文办理高效便捷 | 2022年底，完善公文立体交换系统功能，实现市级层面电子公文、信息简报的征求意见、文件会签、联合发文等无障碍办理。 2024年底，畅通市县两级层面电子公文、信息简报的征求意见、文件会签、联合发文等无障碍办理。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 41 | 推进政府会议智慧管理 | 2024年底，建立完善全市政府会议信息化应用场景，开发机关事务小程序，实行会议在线预定，实现会议组织精细化、会议签到智慧化、会场安排智能化、工作衔接精细化、会议能耗低碳化等全流程智慧会议管理。 | 市政数局、市管中心牵头，市政府有关部门配合 |
| 42 | 完善数字档案馆建设 | 2024年底，景德镇市档案馆建成国家级数字档案馆，力争建成全国示范数字档案馆。 | 市政数局、市档案局牵头，市档案馆落实，市政府有关部门配合 |
| 43 | 升级改造全市视频会议应用 | 2022年底，完成覆盖市县两级的政务外网高清视频会议系统建设。 2024年底，推进政务部门自建视频会议系统对接融合工作，满足跨部门视频会议召开需求。 | 市政数局牵头，各县（市、区）政府配合 |
| 44 | 建设全市督查督办系统 | 2024年底，建成基于大数据的考核评价体系，强化督查督办考核结果的分析运用。 | 市政府办公室牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （三）优化数字政府体制机制 |  |  |  |
| 45 | 优化政府职责体系 | 2024年底，以数字化改革整合优化政府审批、服务、监管、执法等职责，理顺各部门在数据共享、业务协同等方面的职责关系，构建与数字政府相适应的政府职责体系。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 46 | 优化组织运行架构 | 2024年底，推动政府组织运行架构持续优化，实现知识信息共享、组织在线协同和业务高效运转，打造扁平高效、整体联动、弹性敏捷的政府组织运行架构。 | 市政府办公室牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 六、构建优质均等的政务公开体系 |  |  |  |
| （一）加强政务公开渠道建设 |  |  |  |
| 47 | 全面推行政府网站集约化 | 2022年底，完成市级信息资源库建设，县级以上政府网站全部支持IPv6。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 48 | 建设政务新媒体矩阵 | 2022年底，建成市县两级政务新媒体矩阵，严格政务新媒体信息采集、审核、发布程序，建立网民意见建议审查处置机制。 2023年底，建成市县乡三级政务新媒体矩阵。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 49 | 提升政务公开专区建设水平 | 2022年底，完成市级政务公开专区建设。政务公开专区实现市级覆盖。 2023年底，政务公开专区实现市县两级覆盖。 | 市政府办公室牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （二）强化政策发布解读回应 |  |  |  |
| 50 | 创新多平台多样化政策解读 | 2022年底，建立政策专员制度。 2024年底，统筹政府信息公开咨询电话、领导信箱和实体服务大厅等线上线下互动渠道，完成回应资源整合。 | 市政府办公室牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 七、构建智能共享的数字基座 |  |  |  |
| （一）夯实基础设施体系 |  |  |  |
| 51 | 完善政务云和政务大数据中心建设 | 2023年底，扩容政务云平台计算、存储、网络和安全资源，统筹全市政务云灾备服务体系建设，建立安全可控的政务云灾备能力，定时同步主数据中心和灾备中心数据。 2024年底，完善全市政务云及政务大数据中心建设。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 52 | 升级改造电子政务外网 | 2022年底，完成市级城域网核心节点改造、主用网络带宽扩容工作。 2023年底，县级城域网核心节点改造、备用网络带宽扩容；建成市政务外网网络安全态势感知平台；完成部门业务专网迁移。 2024年底，实现政务外网村（社区）“最后一公里”网络接入。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 53 | 推进IPv6规模化应用 | 2023年底，政务外网骨干设备支持IPv6，实施IPv4／IPv6双栈部署；建成政务外网IPv6发展监测平台。 2024年底，政务外网全面支持IPv6，实施IPv4／IPv6双栈部署。 | 市委网信办、市政数局、市工信局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （二）强化基础支撑体系 |  |  |  |
| 54 | 统一电子证照 | 2022年底，完善电子证照种类，完成市本级累计260种以上电子证照的制照签发。 2024年底，企业群众办事所需证照数据全面电子化，电子证照在交通出行、文化旅游、医疗卫生、社会保障、普惠金融等企业和群众关注度高的场景深度应用。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 55 | 统一电子印章 | 2022年底，建设统一电子印章系统，面向各部门、商事主体和自然人提供电子印章相关服务能力，围绕住建、自然资源和规划、住房公积金等领域打造3个电子印（签）章应用场景。 2023年底，实现电子印章在政务服务领域企业提交可信材料、政府全程在线审批等业务场景中的便捷应用，高频涉企事项接入电子印章服务。 2024年底，探索电子印章在商业银行、融资担保机构、征信机构等社会机构或者商业机构的应用。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 56 | 统一智能客服系统 | 2022年底，进一步整合优化全市政务服务便民热线资源，畅通诉求渠道，提高政府便民利企服务水平。制定12345政务服务便民热线运行管理办法（试行），建立规范运行处理机制，完成与省热线汇聚任务。 2023年底，全面实现12345热线与110平台互联互通、相关数据资源共享，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平。 2024年底，建立工单派发体系app，为部门充分协商、领导高位推动提供平台。促进诉求工单的顺利交办，促进企业群众诉求的有效解决。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 57 | 统一政务地理空间信息高频库 | 2022年底，依据省里出台的政务地理空间共享交换标准规范体系，建立景德镇市政务地理信息数据共享规范及数据目录，形成全市统一的地理空间信息高频库，搭建政务地理空间基础数据平台。 2023年底，形成政务地理信息数据资源体系管理与应用服务支撑信息化机制，按需为全市各市（委）局提供数据服务。 2024年底，完善各类地理空间数据质量，提高平台数据共享和公共支撑能力。 | 市自然资源规划局、市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 58 | 运行维护支撑 | 2023年底，协调各地各部门运维力量，建立分级运维管理制度，明确运维对象，细化职责。 2024年底，构建顺畅高效的运维保障机制，制定运维服务标准规范。构建政企合作的长效运营机制，开展数字政府建设运营。 | 市政府有关部门、各县（市、区）政府牵头 |
| （三）加强数据统筹管理 |  |  |  |
| 59 | 完善数据中心建设 | 2023年底，完成高频共享库、特色主题和专题资源库、社会数据数据库建设。拓展省级回流数据应用。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 60 | 编制完善政务数据目录和供需对接清单 | 2022年底，编制完善年度共享责任清单和供需对接清单，实现供需对接清单完成率80％以上。 2024年底，建立动态调整、年度更新的清单化管理机制。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 61 | 强化数据共享交换平台枢纽功能 | 2023年底，完成市政务数据共享交换平台向乡镇（街道）延伸，建立乡镇（街道）与部门政务信息系统数据资源共享交换机制。 2024年底，建立覆盖市县乡（街道）数据资源共享交换机制。 | 市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| （四）加强数据开发利用 |  |  |  |
| 62 | 推进公共数据开放 | 2023年底，建立政企数据融合的标准规范和对接机制，将水、电、气等主要公共服务数据纳入开放范围。 | 市委网信办、市政数局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合 |
| 63 | 推进数据要素市场化配置 | 2023年底，探索建立新型大数据综合交易体制。 2024年底，探索建立市大数据交易中心。 | 市发改委牵头，市政府有关单位配合 |
| 八、构建全方位的安全保障体系 |  |  |  |
| 64 | 强化安全管理责任 | 2024年底，构建全方位、多层级、一体化安全防护体系，形成跨地区、跨部门的协同联动机制；建成数字政府安全评估、责任落实和重大事件处置机制。 | 市委网信办、市公安局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合。 |
| 65 | 落实安全制度要求 | 2024年底，建立健全数据分类分级保护、风险评估、检测认证等制度，建立健全网络安全监测预警机制。 | 市委网信办、市公安局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合。 |
| 66 | 提升安全保障能力 | 2024年底，建成动态监控、主动防御、协同响应的数字政府安全技术保障体系，推动安全可靠技术和产品在重要领域的应用。 | 市委网信办、市公安局牵头，市政府有关部门、各县（市、区）政府配合。 |

景德镇市人民政府办公室秘书科             2022年10月28日印发