景德镇市发展和改革委员会

景发改审设审字〔2021〕46号

关于蛟潭至浮梁县段公路改建项目

初步设计变更的批复

景德镇市公路管理局：

报来《景德镇市公路管理局关于S207蛟潭至浮梁县段公路改建工程设计变更请示》（景路工字〔2021〕1号）收悉。根据《景德镇市发展改革委关于蛟潭至浮梁县段公路改建项目工程可行性研究报告的批复》（景发改审交通字[2018]64号）及《关于蛟潭至浮梁县段公路改建项目初步设计的批复》（景发改审设审字[2018]84号）的建设内容，经组织有关部门代表及专家进行审查，基本同意根据专家组审查意见修改后的初步设计，现就有关问题批复如下：

- 为打造旅游生态公路，推动区域经济发展，解决沿线村庄较多、混合交通量大的问题，对原初步设计做如下变更：

- 本项目A线起点位于蛟潭镇花桥村X096，与G206相交，起点桩号为AK0+000，沿县道X096经谢家、新桥、刘家坞、彭车畈、黄岭、樟村坞至建溪村福港大桥头，终点桩号为AK8+180.453，A线全长8.18公里，变更后在原设计线型上适当微调，变更后路线全长8.131公里。

- 2、A线大部分路段路基宽度由10米变更为15米，局部傍山沿河路段（K6+330～K7+120）为减少对生态环境的破坏，采用10米宽路基，两端同时设过渡段，路面宽度相应变化。

- 3、G206国道平交的华桥小桥设计宽度按一级公路要求变更为24.5米，因更改了跨河位置，桥梁跨径由1-20米改为1-13米。

4、上面层细粒式沥青混凝土（AV-13C）厚度有4厘米调整为3.5厘米。

- 5、原设计全线设涵洞37道，设计路线经调整后，结合现场的水流情况，减少了部分涵洞，现在的初步设计全线设涵洞19道。

- 二、其他建设内容按照原初步设计批复（景发改审设审字〔2018〕64号）不变。

此复

2021年4月23日

景德镇市发展和改革委员会                    2021年4月23日印发